PROJETO INTERDISCIPLINAR 2024

DECLARAÇÃO DE ESCOPO DE PROJETO

# 15/04/2024

**PSYCHOMEET**

# Contextualização e Problematização

Atualmente, a conscientização sobre a importância da saúde mental está crescendo rapidamente, impulsionando mais pessoas a buscar apoio profissional para lidar com desafios emocionais e psicológicos. No entanto, o acesso a esses serviços muitas vezes é difícil devido a obstáculos como custos elevados e falta de clareza sobre como encontrar o profissional certo.

A ideia do sistema surgiu como uma solução inovadora para superar essas barreiras. Ao conectar pacientes e psicólogos de forma direta e eficiente, reduzindo os custos das consultas e simplificando o processo de busca por ajuda, estamos promovendo não apenas a saúde mental individual, mas também contribuindo para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente, onde o bem-estar emocional é valorizado e acessível a todos.

# Objetivo(s) Geral e Específicos

Com isso, o principal objetivo de negócio do projeto é a democratização do acesso à tratamentos psicológicos, fornecendo-os de forma equitativa e inclusiva, promovendo assim o bem-estar emocional e psicológico da comunidade, visto que no cenário atual, os profissionais oferecem suas consultas por um valor que muitas vezes está fora da realidade da sociedade brasileira, pelo fato do serviço ainda ser considerado um privilégio e não uma prioridade.

Os objetivos específicos são:

* + Promover a conscientização sobre a saúde mental;
  + Fornecer suporte emocional imediato;
  + Encaminhamento para serviços adicionais.

# Justificativa

O projeto apresenta uma solução abrangente para os desafios enfrentados no acesso a serviços psicológicos ao facilitar a busca por profissionais qualificados, possibilitar o agendamento acessível de consultas e permitir a conexão entre profissional e paciente de qualquer lugar do Brasil, reduzindo as barreiras financeiras e geográficas e promovendo uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes e facilitando o trabalho dos psicólogos.

1. ***Stakeholders***

Pessoas que precisam de atendimento psicológico – Seu papel no negócio consiste em buscar profissionais para tratamentos psicológicos, havendo identificação entre as partes envolvidas.

Profissionais da área da saúde mental – Seu papel no negócio é ceder tempo, conhecimento e certificação para pessoas que necessitam de suporte psicológico.

Administrador do sistema – Seu papel no negócio consiste em garantir o funcionamento adequado da plataforma, fazer a gestão de usuários e proteger seus dados, principalmente os sensíveis.

# Escopo do Produto

A solução proposta é composta pelos módulos:

* Módulo gerência de conta: este módulo agrupa os requisitos para gerenciar as contas dos usuários.
* Módulo de busca de profissionais: este módulo agrupa os requisitos para buscar profissionais.
* Módulo gerência de consulta: este módulo agrupa os requisitos para gerenciar as consultas.
* Módulo pós-consulta: este módulo agrupa os requisitos pós-consulta.

O detalhamento de cada módulo está presente no arquivo “PsychoMeet\_EspecificaçãoDeRequisitosFuncionais\_vrs 1.0”.

# Entregas

O planejamento das entregas previstas para o projeto são as seguintes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrega | Data prevista | Artefatos para entrega |
| 1ª. | 15/04/2023 | Declaração de escopo de projeto, especificação de requisitos (quadro de user stories e requisios funcionais), análise de requisitos (visão de dados) e versionamento do projeto (criação do repositorio do GitHub e versionamento dos documentos produzidos pela equipe). |
| 2ª. | 20/06/2023 | Correção da entrega I, especificação de requisitos (requisitos não-funcionais), análise de requisitos (analise de funções, visão de comportamento, visão de interação com o usuario), planejamento (planilha de Pontos por Caso de Uso, plano de projeto), projeto (visão de dados, Scrips SQL-DDL e construção (versionamento do projeto, 50% dos casos de uso implementados |
| 3ª. | 16/09/2023 | Correção das entregas anteriores, projeto e construção. |
| 4ª. | 18/11/2023 | Correção das entregas anteriores, construção (todos os casos de uso implementados, *front end e back end,* autorização e autenticação, relatórios, deploy em um serviço de nuvem) e plano e histórico de testes de validação automatizados. |

# Restrições

O detalhamento das restrições de projeto está presente no arquivo “PsychoMeet\_EspecificaçãoDeRequisitosNãoFuncionais\_vrs 1.0”.

# Dependências

Não há dependências identificadas até o presente momento.

# Não escopo

O projeto não incluirá funcionalidades para processar pagamentos entre pacientes e psicólogos e a comunicação entre eles não será realizada através do sistema, devendo ser feita fora da plataforma. Além disso, não serão enviados lembretes automáticos de consultas marcadas para os usuários e o paciente não conseguirá adicionar psicólogos em uma lista de favoritos.

# Considerações Finais

A primeira versão da declaração de escopo do projeto foi concluída com sucesso, conseguindo definir claramente os objetivos e limites do projeto, o que irá permitir avançar com eficiência no desenvolvimento do sistema. A declaração de escopo foi feita com auxílio da ferramenta de IA generativa ChatGPT.

**APROVAÇÃO E AUTORIDADE PARA PROCEDER**

Aprovamos o projeto como descrito acima e autorizamos o time a prosseguir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Assinatura** | **Data** |
|  |  |  |